LEXA SOFTWARE HOUSE • LAPORAN AUDIT END-TO-END (FINAL V2.5)
Laporan Verifikasi Sistem, Perbaikan Bug & Peningkatan UX Admin/Widget

Tanggal: 18 Oktober 2026 | Status: 100% Lolos Uji (Passed) | Build Status: Clean 0 Error

# 1. Ringkasan Eksekutif

Pengujian Full End-to-End (E2E), audit arsitektur database, dan restrukturisasi UI/UX dilakukan secara menyeluruh terhadap ekosistem LEXA AI Chatbot (frontend publik) dan LEXA Admin Dashboard Console. Seluruh temuan bug, masalah persistensi data ke disk/database, sisa sesi kosong (phantom rooms), kerancuan metrik analitik, kendala pratinjau widget, dan antarmuka manajemen Knowledge Base telah diselesaikan secara tuntas. Seluruh kompilasi TypeScript dan Vite pada kedua aplikasi menghasilkan 0 error (Clean Build).

| Modul / Komponen | Masalah Awal | Perbaikan yang Dilakukan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Quick Replies & Prompt | Data hilang saat refresh atau restart container | Tersimpan permanen di tabel SQLite system_settings + auto-save | PASSED |
| Pratinjau Widget | Hanya berupa balok abu-abu tanpa gambar avatar | Simulasi browser nyata dengan avatar resmi LEXA transparan | PASSED |
| Antrean Butuh Review | Masih stuck menampilkan angka 2 meski chat dihapus | Cascade delete query yatim piatu + sinkronisasi otomatis | PASSED |
| Metrik KPI & SLA | Cluster SLA & angka hardcoded 1.247 / 98.4% | Dihitung real-time dari percakapan nyata di database | PASSED |
| Tren Waktu Analitik | Filter stuck di 7 hari dan volume chat hilang | Mendukung 5 rentang dinamis: 30m, 1h, 24h, 7d, 30d | PASSED |
| Knowledge Base System | Admin tidak bisa buat atau edit dokumen via web | Modal Buat Dokumen + Editor Markdown + RAG Live Preview | PASSED |
| Session & Roomchat | Refresh browser membuat room kosong & reset chat | Roomchat dibuat saat pesan pertama + sinkronisasi Cookie/Storage | PASSED |

# 2. Rincian Perbaikan & Solusi Komprehensif

## A. Persistensi Quick Replies & System Prompt (Database Backed)

Masalah: Pengaturan sebelumnya disimpan di file statis data/settings.json yang di-ignore oleh git dan dapat ter-reset saat container server cloud dimulai ulang.
Solusi: Dibuat tabel system_settings di SQLite dengan mekanisme auto-sync. Setiap penambahan atau penghapusan opsi Quick Reply langsung tersimpan secara instan ke database. Tombol simpan individual juga disediakan pada setiap kartu pengaturan.

## B. Pratinjau Widget Interaktif dengan Bot Avatar Resmi

Masalah: Layar pratinjau widget hanya menampilkan balok wireframe kosong tanpa identitas brand.
Solusi: Didesain simulasi browser nyata (mock website enterprise) lengkap dengan logo, hero banner, dan fitur cards. Tombol floating chat dan jendela popup chat kini memuat avatar transparan bot lexa_bot_transparent.png dengan indikator online aktif.

## C. Penanganan Antrean Butuh Review & Pembersihan Data Yatim Piatu

Masalah: Antrean review tetap menampilkan angka 2 walaupun sesi percakapan telah dihapus oleh admin.
Solusi: Diperbaiki relasi foreign key deletion pada core/database.py agar ketika sesi chat dihapus, seluruh rekaman terkait pada unanswered_queries dan chat_feedback otomatis ikut terhapus. Dijalankan pula script pembersihan untuk mengeliminasi query yatim piatu yang tersisa.

## D. Metrik Bisnis Transparan & Eliminasi Angka Palsu

Masalah: Angka 1.247 dokumen dan akurasi 98.4% bersifat statis (hardcoded mock) sehingga membingungkan admin.
Solusi: Seluruh metrik KPI kini dihitung dinamis dari database:
• Dokumen Terindeks: Menghitung jumlah berkas markdown/teks aktual di direktori Knowledge Base.
• Akurasi AI & Rasio Eskalasi CS: Dihitung dari riwayat percakapan nyata (0.0% jika sistem baru diinisialisasi).
• Rentang Waktu: Tombol filter 30m, 1h, 24h, 7d, dan 30d kini berfungsi aktif di Dashboard dan Analytics.

## E. Konsol Manajemen Knowledge Base Mandiri

Fitur Baru: Admin kini memiliki kendali penuh atas basis pengetahuan RAG tanpa perlu mengunggah file manual:
1. + Buat Dokumen Baru: Form modal untuk membuat artikel/FAQ langsung di browser.
2. Lihat & Edit Dokumen: Modal editor Markdown dengan fitur 'Pratinjau RAG' dan penyimpanan instan via API.
3. Integrasi Analitik: Tombol '+ Tambah ke KB' pada daftar pertanyaan belum terjawab otomatis membuka modal pembuatan dokumen dengan konteks pertanyaan terisi.

## F. Pencegahan Roomchat Kosong & Session Continuity Pengunjung

Masalah: Setiap pengunjung me-refresh browser, sistem membuat roomchat kosong baru dan riwayat obrolan user ter-reset.
Solusi: Backend routers/chat.py dimodifikasi agar roomchat di database hanya dibuat ketika pengguna mengirim pesan pertamanya. Pada sisi frontend, sinkronisasi ganda Cookie + LocalStorage diterapkan sehingga sesi percakapan tetap terjaga secara aman saat halaman dimuat ulang.

# 3. Instruksi Final untuk Pengguna

Seluruh kode sumber di backend (Python FastAPI) dan frontend (Vite React) telah teruji dan lolos build 100%. Untuk mempublikasikan seluruh pembaruan ini ke repository GitHub dan server produksi Vercel, jalankan perintah:

1. git add .
2. git commit -m "fix: complete e2e fixes, database persistence, knowledge base console, and session continuity"
3. git push origin main

Setelah proses push selesai, Vercel akan otomatis melakukan auto-deploy.